| # O QUE FAZER | QUANDO | COMO | QUEM |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ATIVIDADES REGIMENTAIS |  |  |  |
| 1. Reuniões Ordinárias | 83a RO – 13/03/2025 – Jaguaribara; 84a RO – 12/06/2025 – São João do Jaguaribe; 85a RO – 11/09/2025 – Solonópole; 86a RO – 04/12/2025 – Pereiro. Se houver extraordinária será em Jaguaribe | ## Mandar convites para o colegiado (mobilização in loco, e-mail, telefônico e grupo de WhatsApp). Palestras nas reuniões do colegiado com temas a definir: | Direção do Comitê / Secretaria Executiva |
| 2. Alocação |  |  |  |
| 2.1. Participação na Reunião de Avaliação da Alocação 2024.2 e operação emergencial 2025.1 das águas dos vales do Jaguaribe e Banabuiú | A definir (Fev ou Março) – Limoeiro do Norte | Avaliação da operação 2024.2 dos açudes Orós, Castanhão e Banabuiú e deliberação dos limites de vazão 2025.1 | Colegiados da Bacia do Jaguaribe/ DNOCS/ COGERH |
| 2.2. Participação no XXXII Seminário de Planejamento da Alocação das Águas dos Vales Jaguaribe e Banabuiú | A definir – Junho ou Julho/2025 | Apresentação dos dados técnicos e deliberação da vazão de operação 2025.2 dos Vales do Jaguaribe e Banabuiú | CBH’s do Jaguaribe/ DNOCS/ COGERH |
| 2.3. Reunião de Definição dos Parâmetros dos açudes isolados da Sub-bacia do Médio Jaguaribe | 36ª Reunião Extraordinária – Julho/2025 | Apresentação dos dados técnicos e deliberação da vazão de operação 2025.2 dos reservatórios isolados do Médio Jaguaribe | CBH’s do Jaguribe/ DNOCS/ COGERH |
| 2.4. Reunião de alocação dos açudes gerenciados na Sub-Bacia do Médio Jaguaribe | Julho/2025 (de acordo com as recargas dos reservatórios) | Com a participação dos membros do comitê e CG’s nos seus municípios, além de usuários e sociedade civil nos açudes isolados | Cogerh / CSBH / CG’s e Usuários |
| 2.5. Reuniões da Comissão de Acompanhamento da Operação dos Vales do Jaguaribe e Banabuiú | Setembro/Novembro/2025 | Articulação institucional dos órgãos gestores e representantes da Comissão | Comitês do Jaguaribe / SRH/COGERH/ DNOCS |
| 2.6. Reuniões de acompanhamento da operação 2024.2 dos açudes isolados da Sub-bacia do Médio Jaguaribe | Setembro/Novembro/2025 | Com a participação dos membros do comitê e CG’s nos seus municípios, além de usuários e sociedade civil nos açudes isolados | Comitês do Jaguaribe / SRH/COGERH/ DNOCS |
| 3. Comissões Gestoras (Capacitações) |  |  |  |
| 3.1. Comissão Gestora do açude Jenipapeiro | Setembro/Outubro/2025 – Dep. Irapuan Pinheiro | Palestras alusivas aos Recursos Hídricos e ao Meio Ambiente | Sec. Executiva / Comitê /DNOCS |
| 3.2. Comissão Gestora do açude Ema | Setembro/Outubro/2025 – Iracema | Palestras alusivas aos Recursos Hídricos e ao Meio Ambiente | Sec. Executiva / Comitê /DNOCS |
| 3.3. Comissão Gestora do açude Riacho da Serra | Setembro/Outubro/2025 – Alto Santo | Palestras alusivas aos Recursos Hídricos e ao Meio Ambiente | Sec. Executiva/SRH/SEMACE/SEMA |
| 3.4. Comissão Gestora do açude Riacho do Sangue | Setembro/Outubro/2025 – Solonópole | Palestras alusivas aos Recursos Hídricos e ao Meio Ambiente | Sec. Executiva/SRH/SEMACE/SEMA |
| 3.5 Comissão Gestora do açude Joaquim Távora | Setembro/Outubro/2025 – Jaguaribe | Palestras alusivas aos Recursos Hídricos e ao Meio Ambiente | Sec. Executiva/SRH/SEMACE/SEMA |
| 3.6 Comissão Gestora do açude Nova Floresta | Setembro/Outubro/2025 – Jaguaribe | Palestras alusivas aos Recursos Hídricos e ao Meio Ambiente | Sec. Executiva/SRH/SEMACE/SEMA |
| 3.7 Comissão Gestora das Bacias do Aquífero Potiguar | Setembro/Outubro/2025 – Limoeiro do Norte | Palestras alusivas aos Recursos Hídricos e ao Meio Ambiente | Sec. Executiva/SRH/SEMACE/SEMA |
| 4. Implementação das ações Previstas no Plano da Bacia Hidrográfica do Médio Jaguaribe | Janeiro a Dezembro/2025 | Criar Grupo de Trabalho – GT para animar as discussões e iniciar processo de monitoramento/acompanhamento da implementação das ações previstas no Plano de Bacia / Integração das ações do Vale do Jaguaribe e Banabuiú | Secretaria Executiva/ GEPLAN/CBH |
| # II. ATIVIDADES EXTRA REGIMENTAIS |  |  |  |
| 1. Reunião do Fórum Cearense de Comitês de Bacias | Aguardando calendário do FCCBH | Calendário de reuniões é organizado pela coordenação do Fórum de Comitês de Bacias | Coordenação do Fórum |
| 2. Capacitação Básica e aniversário de 26 anos do CSBH Médio Jaguaribe | ## 16/04/2025 – Tabuleiro do Norte | Capacitação de 1 dia abordando legislação de recursos hídricos e o papel, atribuições e desafios do comitê na alocação negociada de água. | SRH/COGERH/Comitê |
| 3. Capacitação temática / Visita técnica ao Estação de Bombeamento 03 do PISF Eixo Norte | ## 07 a 09/05/2025 – Salgueiro-PE # Contrato de 2024 | Capacitação de 3 dias abordando a segurança hídrica do Estado e o Projeto de Integração do Rio São Francisco PISF | Secretaria-Executiva/ SRH/Comitê |
| 4. Evento alusivo a Semana da água | # 17 a 21/03/2025 – Municípios da Bacia do Médio Jaguaribe | # Palestras nas escolas públicas, blitz educativa e plantio de árvores | Comitê/COGERH |
| 5. Participação no ENCOB – Encontro Nacional de Comitês de Bacias Hidrográficas | # Agosto/2025 – Espírito Santo | # 1 ou 2 representantes da diretoria do CSBH | # COGERH/ Direção do Comitê |
| 6. PROCOMITÊS (Aplicação de recursos 2019/2020/2021/2022/2023) | Acompanhamento implementação das ações (após licitação da SRH) – Janeiro a Dezembro/2025 Avaliação e replanejamento de ações – 83a RO | Aprovação da aplicação pelo Colegiado; Acompanhamento das ações; Discussão em plenária Envio de Resolução para SRH | ## Secretaria-Executiva / Colegiado / SRH |
| 7. Planejamento estratégico do colegiado | Implementação do Plano de Ações dos Eixos de Atuação – Capacitação, Comunicação, Gestão dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente – Janeiro a Dezembro/2025 | Funcionamento da Câmara Técnica/Comissão para coordenar e acompanhar a implementação das ações | ## Secretaria-Executiva / Colegiado / Câmara Técnica |
| 8. Implantação do Plano de Secas da Bacia do Médio Jaguaribe | Janeiro/Dezembro/2025 | Início das Atividades no Açude Riacho do Sangue | CSBH/Cogerh/ GEPLAN/UFC/FUNCEME |